ДОГОВІР №

на виконання робіт з польового забезпечення

профільного вертикального сейсмічного профілювання

м. Київ 	                                                                              		«____»___________ року

Товариство з обмеженою відповідальністю «___________________», в подальшому Замовник, в особі ___________ ___________________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

- Товариство з обмеженою відповідальністю «___________________», в подальшому «Виконавець», в особі директора __________________________, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, в подальшому - «Сторони», уклали цей Договір про наступне:

Основні визначення:

Буровий майданчик - земельна ділянка, відведена в установленому порядку для проведення робіт з буріння свердловини і розміщення бурового устаткування, розміщення об’єктів для проживання персоналу та побуту згідно з Проектом.

Буровий підрядник – суб’єкт господарювання, з яким Замовником укладено Договір бурового підряду на буріння Свердловини.

Бурова установка - бурова установка Бурового підрядника, укомплектована згідно відповідного договору бурового підряду укладеного між Замовником та Буровим підрядником.

ВСП – вертикальне сейсмічне профілювання.

ГДС - геофізичні роботи/дослідження  в Свердловині.

Дефекти – невідповідність (браки, відхилення, недоліки, порушення) виконаних Робіт вимогам законодавства України, Технічному завданню, Договору, завданням Замовника.

Договір - цей договір підряду на виконання робіт з польового забезпечення профільного вертикального сейсмічного профілювання.

Договір бурового підряду – договір, укладений між Замовником та Буровим підрядником.

Завдання Замовника - письмове розпорядження Замовника, що не суперечить умовам Договору та чинним нормам законодавства України.

Матеріали - матеріально-технічні засоби та ресурси, необхідні для виконання Робіт, що використовуються в процесі виконання Договору.

Непродуктивний час – час:

а) протягом якого Виконавцем не виконувались Роботи, або Роботи виконувались з порушенням, відступами чи відхиленнями від вимог, встановлених  Договором, додатками до нього, нормативними, нормативно-технічними актами чи законодавством, норм, правил, процедур, технології чи швидкості виконання певних робіт;

б) виконувалися незаплановані роботи, в тому числі й ті, які не були узгоджені із Замовником;

в) виконувались роботи, операції, які не призвели до відповідного результату, в тому числі в силу несправності, неналежності обладнання, матеріалів;

г) простоїв, пов'язаних із зупинкою, припиненням Замовником виконання Робіт в порядку, передбаченому цим Договором, у зв'язку з порушеннями/відхиленнями Виконавця.

Обладнання – обладнання, інструмент, інші засоби виробництва, за допомогою яких Виконавцеь виконує Роботи згідно з Договором.

Персонал Виконавця - працівники або робочі Виконавця, а також субпідрядників, залучених Виконавцем для виконання зобов'язань Виконавця за цим Договором.

ПБНГП - Правила безпеки в нафтогазовидобувній промисловості України, затверджені Наказом Мінекономіки від 27.04.2023 N2610 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 2 червня 2023 року N 928/39984.

Проект - індивідуальний робочий проект на споруджування  Свердловини, узгоджений і затверджений в установленому законодавством України порядку, що містить загальний опис робіт з буріння свердловин, включаючи, перелік, обсяг і характер Робіт, необхідну геологічну і технічну документацію (  розділ "Охорона навколишнього природного середовища "та" Промислова безпека"), необхідну для буріння свердловини.

Простій – період часу, протягом якого Виконавець не може проводити Роботи після того, як ним було виконано мобілізацію та були вжиті усі необхідні заходи для виконання таких Робіт, викликане незабезпеченням Замовником передбачених цим Договором організаційних та/або технічних умов, необхідних для виконання роботи.

Свердловина – свердловина № ______________________ ГКР, що визначена у цьому Договорі розташована в межах Бурового майданчику.

Супервайзер - працівник організації, залученої Замовником за договором супервайзінга, який здійснює нагляд і контроль за ходом та якістю виконання Робіт Виконавця. Супервайзер є Уповноваженим представником Замовника.

Геолого-технічне завдання або ГТЗ – технічні вимоги до Робіт та інші технічні вимоги, пов’язані з виконанням цього Договору, що вказані в Додатку № 1 до цього Договору.

Уповноважений представник Замовника – особа, що вказана в  пункті 2.6, а також особа, яка діє від імені та в інтересах Замовника на підставі довіреності, статуту, наказу або договору супервайзінга (Супервайзер).

Уповноважений представник Виконавця - особа, що вказана в  пункті 2.6. Договору, а також особа яка діє від імені та в інтересах Виконавця на підставі довіреності, статуту, наказу та уповноважена правом підпису.

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов’язується на свій ризик виконати роботи з польового забезпечення профільного вертикального сейсмічного профілювання, зокрема виконати роботи з використанням вібраційних джерел для збудження пружних коливань при проведенні польової зйомки профільного багаторівневого ВСП у Cвердловині з використанням персоналу та додаткового обладнання Виконавця  (надалі – Роботи), а Замовник зобов’язується приймати та своєчасно оплачувати виконані Роботи в порядку та на умовах, визначених в Договорі.

1.2. Обсяг, місце виконання Робіт, перелік обладнання Виконавця, особливі вимоги до виконання Робіт, визначені в Договорі та в геолого-технічному завданні на виконання робіт, яке є Додатком №1 до Договору, а також замовленнях на виконання Робіт (надалі по тексту Договору – «Замовлення»), складених за формою, що наведена в Додатку № 4 до Договору, що  є невід’ємними частинами Договору. Розцінки та вартість виконання робіт визначається в Розцінках на виконання Робіт, який є Додатком №2 до Договору.

1.3. Виконання безпосередньо свердловинних робіт та супервайзингу ВСП забезпечується Замовником.

1.4. Координати точок навколо Свердловини на яких мають бути виконані Роботи, визначені в ГТЗ.

1.5. Орієнтовний період, в який заплановано виконання Робіт, та строки виконання Робіт вказуються в ГТЗ. Конкретна дата та час (за необхідності) початку виконання Робіт визначається Замовником у Замовленні на виконання Робіт. Роботи виконуються  в режимі двадцяти чотирьох годин на добу, сім днів на тиждень та/або до моменту одержання Виконавцем від Замовника письмового повідомлення про припинення виконання Робіт.

1.6. Виконавець підтверджує, що зміст та обсяги Робіт йому зрозумілі, а сам Виконавець є таким, що має всі необхідні дозволи, ліцензії, допуски, сертифікати, санітарно-гігієнічні паспорти та іншу документацію, які вимагаються чинним законодавством для виконання Робіт за цим Договором, справне, надійне обладнання та кваліфікований персонал для належного та безпечного виконання Робіт.

1.7. Під час укладання Договору або до початку виконання Робіт Виконавець обов’язково надає Замовнику:

- паспорти на джерела збудження пружних коливань та інше допоміжне обладнання, що буде використовуватись для виконання Робіт;

Копії документів повинні бути засвідчені підписом посадової особи Виконавця та завірені печаткою Виконавця.

1.8. Виконавець самостійно за свій рахунок оформляє дозволи і допуски, необхідні для виконання Робіт, передбачені чинним законодавством України.

У разі внесення змін до дозвільної документації Виконавця, яка була надана Замовнику під час укладання Договору та яка стосується виконання Робіт, які є предметом цього Договору, Виконавець зобов’язаний письмово повідомити про це Замовника протягом 3 (трьох) робочих днів з дати таких змін та надати копії документів.

Виконавець зобов’язаний на будь-якій стадії цього Договору, в тому числі й у випадку коли Виконавець тимчасово не виконує роботи , невідкладно повідомити Замовника у разі закінчення терміну дії будь–якого з дозвільних документів, передбачених цим пунктом Договору, або його анулювання уповноваженим органом.

У разі якщо протягом дії цього Договору з’ясується необхідність наявності у Виконавця й інших документів дозвільного характеру, останній зобов’язаний забезпечити наявність в нього таких документів.

2.УМОВИ ТА ЯКІСТЬ ВИКОНАННЯ РОБІТ

2.1. Про дату початку Робіт Замовник повідомляє Виконавця шляхом надсилання на електронну адресу Виконавця, вказану у п. 2.16 цього Договору, письмового Замовлення на виконання Робіт, в якому вказує дату та час (за необхідності) виконання Робіт.

2.2. Виконавець протягом 24 годин з моменту отримання від Замовника повинен підтвердити отримання Замовлення, підписавши його та направивши Замовнику шляхом надсилання на електронну адресу Замовника, вказану у п. 2.16 цього Договору.

2.3. Виконавець повинен виконати передбачені цим Договором Роботи, які мають відповідати вимогам наступних нормативних документів і стандартів:

- СОУ 73.1-41-04.04.20:2007 «Геофізичні дослідження та роботи у нафтогазових свердловинах. Загальні вимоги та правила проведення»;

- Правила безпеки в нафтогазовидобувній промисловості України, затверджені Наказом Мінекономіки від 27.04.2023 N2610 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 2 червня 2023 року N 928/39984;

та іншим вимогам діючих нормативних документів та чинного законодавства України, що ставляться до такого виду Робіт та умовам даного Договору.

У випадках, що не передбачені цим Договором, Сторони керуються СОУ 73.7-41-04.04.20:2007, «Правила безпеки на геологорозвідувальних роботах» Київ-2002, ПБНГП, та іншими нормами законодавства України.

2.4. Усі роботи Виконавець виконує власними силами, технічними та матеріальними ресурсами, трудовим персоналом з використанням прогресивних технологій, які забезпечують високий рівень якості. Для виконання Робіт Виконавець за письмовим погодженням з Замовником може залучити субпідрядників, за роботу яких несе повну відповідальність Виконавець. Про необхідність залучення субпідрядника для виконання Робіт Виконавець письмово повідомляє Замовника не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати запланованого залучення та надає Замовнику дозвільні документи субпідрядника, які необхідні для виконання Робіт, до яких залучається субпідрядник, при цьому Виконавець має право повідомити Замовника про залучення субпідрядника й в менший строк, якщо необхідність виконання відповідних Робіт виникла раптово.

2.5. Завершення мобілізації обладнання Виконавця оформлюється Актом про готовність Виконавця до виконання робіт, що підписується представником Замовника (Супервайзером) та Виконавця.

Весь час з моменту складання Сторонами Акту про готовність Виконавця до виконання робіт та до отримання Виконавцем повідомлення від представника Замовника (Супервайзера) про завершення робіт, окрім Непродуктивного часу та невиконання Робіт в наслідок дії форс-мажорних обставин, вважається часом фактичного виконання Робіт.

2.6. З усіх виробничих питань щодо складання та підписання документів технічного характеру, у тому числі  Замовлення на виконання Робіт, розпоряджень щодо початку та завершення виконання Робіт, технічного (польового акту, тощо), інших актів, в тому числі й щодо фіксації тих чи інших відхилень, недоліків, порушень Сторони уповноважують наступних осіб (технічних представників):

від Замовника:

- _______(ПІБ)___________ –____________(посада)____________________ (email: _____________), тел. _______________;

- Черговий Супервайзер на майданчику Свердловини;

від Виконавця:

_______(ПІБ)___________ –____________(посада)____________________ (email: _____________), тел. _______________.

2.7. Виконавець виконує Роботи в будь-який час доби.

Вихідні та святкові дні не можуть слугувати для Виконавця підставою відмовитись від Робіт.

2.8. У випадку, коли Замовник відмовляється від виконання Робіт після початку мобілізації Виконавцем, Замовником оплачуються вартість фактично виконаних Робіт, а також вартість мобілізації та демобілізації обладнання та персоналу Виконавця, яка зазначена у Додатку №2 до Договору, якщо інші умови не передбачені цим Договором або законодавством України.

2.9. Виконавець несе повну відповідальність за дотримання правил транспортування, зберігання та використання Виконавцем всіх матеріалів та обладнання для виконання Робіт.

2.10. Виконавець відповідає за якість матеріалів, обладнання, що використовуються ним для виконання Робіт, а також їх відповідність сертифікатам, державним стандартам, технічним умовам, та умовам цього Договору, і забезпечує наявність необхідних технічних паспортів або інших документів, що засвідчують їх якість на території України.

2.11. Основним критерієм якості виконання Робіт Виконавцем є безперебійне належне виконання Робіт в обумовлені ГТЗ строки з використанням справного обладнання Виконавця без опущення Дефектів та/або Непродуктивного часу.

2.12. У разі виявлення Дефектів, Непродуктивного часу, або під час виконання Робіт, або при прийманні-передачі виконаних Робіт, в звітних документах, що складаються за результатами виконання Робіт, виявлення неякісних матеріалів та/або обладнання, Сторони складають відповідний Акт про виявлені недоліки, в якому зазначають характер недоліків.

У разі відмови або ухилення Виконавця від складання та/або підписання акту про виявлені недоліки протягом 2 (двох) календарних днів з дати виявлення таких недоліків, Замовник має право самостійно скласти зазначений акт із залученням Супервайзера та інших осіб, що задіяні до процесу спорудження Свердловини. Виконавець, в разі неявки для складання акту або не підписання його протягом 2 (двох) двох календарних днів з моменту його отримання, буде вважатися таким, що згоден з вимогами Замовника і змістом акту, а акт таким, що є підставою для виконання Виконавцем  своїх зобов’язань по усуненню виявлених недоліків.

Замовник має право також ініціювати проведення незалежної кваліфікованої експертизи. У разі одержання Замовником висновку незалежної експертизи щодо виявлених недоліків, їх характеру, причин утворення, такий висновок є обов’язковим для Виконавця, при цьому витрати на проведення експертизи покладаються на Виконавця.

У разі якщо дефекти обладнання, матеріалів інших порушень Виконавця в рамках виконання даного Договору доступні для візуального огляду, такі порушення можуть бути зафіксовані за допомогою застосування фото, відео обладнання, в результаті чого, такі фото та/або відеоматеріали будуть мати силу належного доказу та підтвердженням факту порушення.

2.13. При виникненні Дефектів представник Виконавця повинен негайно повідомити Супервайзера та уповноваженого представника Замовника та здійснити екстрені заходи, щодо їх усунення.

2.14. Виявлені недоліки в Роботах, звітних документах, що складаються за результатами виконання Робіт підлягають усуненню Виконавцем, а неякісні матеріали і обладнання підлягають заміні.

Замовник має право вимагати безоплатного виправлення недоліків Робіт Виконавцем, виправити їх самостійно за свій рахунок з правом відшкодування своїх витрат на виправлення недоліків або доручити виправлення недоліків іншим особам за рахунок Виконавця.

У випадку, якщо усунення недоліків Робіт здійснюється Замовником або іншою залученою ним особою, Виконавець відшкодовує  вартість Робіт, а також компенсувати Замовнику його витрати на усунення недоліків.

2.15. Роботи, які були виконані в межах Непродуктивного часу, Замовником не оплачуються.

2.16. Всі необхідні повідомлення Сторін пов’язані із виконанням цього Договору надсилаються та повідомляються  одна одній за наступними  реквізитами:

- повідомлення, що адресовані  Замовнику чи направлені Замовником – засобами електронного зв’язку, на електронну адресу/ з електронної адреси: ngd-geo@dtek.com та/або ngd-cits@dtek.com; засобами факсимільного зв’язку, тел./факс: ____________________.

- повідомлення, що адресовані Виконавцю – засобами електронного зв’язку, на електронну адресу/ з електронної адреси: __________________; засобами факсимільного зв’язку, тел/факс: ____________________.

2.17. Повідомлення, направлені Сторонами одна одній засобами електронного чи факсимільного зв’язку в порядку, визначеному  п.п.2.16 Договору, матимуть юридичну силу офіційних письмових повідомлень та будуть вважатися належною підставою для виникнення відповідних юридичних наслідків, прав, обов’язків Сторін. Сторона має право направити повідомлення, пов’язане з виконанням цього Договору, а на вимогу будь-якої Сторони інша Сторона зобов’язана продублювати повідомлення, направлене в порядку передбаченому п.п.2.16 Договору, засобами поштового зв’язку (рекомендованим або цінним листом) або за допомогою служби кур’єрської доставки чи вручити особисто за реквізитами, вказаними в розділ 15 цього Договору.

2.18 У випадку надзвичайної терміновості повідомлення Сторін, пов’язані із виконанням цього Договору, можуть направлятися засобами мобільного зв’язку з обов’язковим дублюванням повідомлення протягом 24 годин одним із засобів, передбачених п. 2.16 Договору:

Замовнику за номером: ____________________; а також у диспетчерську службу Замовника за допомогою мобільного зв'язку за номером +38 050 326 25 82.

Виконавцю за номером: ___________________.

3. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА ПРАВА ЗАМОВНИКА

3.1. Замовник зобов’язаний:

3.1.1. Забезпечити в процесі виконання  Робіт на Свердловині присутність бурової вахти і відповідального представника (геолога, технолога, начальника бурової, бурового майстра і т.п.).

3.1.2. Забезпечити виконання безпосередньо свердловинних робіт та супервайзингу ВСП.

3.1.3. Проводити оплату виконаних робіт згідно Актів приймання-передачі робіт, підписаних без зауважень уповноваженими представниками Сторін, шляхом перерахування коштів на рахунок Виконавця, в порядку та на умовах зазначених в Договорі.

3.2. Замовник має право:

3.2.1. У разі виконання Робіт з порушенням вимог цього Договору, додатків до нього, нормативних документів і стандартів на виконання Робіт, у тому числі ПБНГП, «Геофізичні дослідження та роботи у нафтогазових свердловинах. Загальні вимоги та правила проведення», «Вимог до Підрядника в галузі охорони праці, промислової безпеки, а також у галузі охорони навколишнього середовища», «Положення про організацію безпечного виконання робіт на діючому об’єкті двома та більше структурними підрозділами, а також сторонніми організаціями», Стандарту «Золоті правила безпеки праці», що вказані в п. 4.1.29 цього Договору:

-  зупиняти виконання Робіт;

-  вимагати зниження ціни Робіт;

-  розірвати даний Договір в передбаченому ним порядку;

- стягнути штраф у випадках та в розмірі, передбачених Договором, Шкалою штрафних санкцій, що є додатком №3 до цього Договору;

- стягнути збитки понесені в результаті порушень умов  Договору;

3.2.2. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Виконавця, технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання Робіт;

3.2.3. Одноосібно вносити зміни у обсяги та характер Робіт до їх початку або під час виконання без погодження із Виконавцем, з наступним повідомленням Виконавця. В цьому випадку Сторони повинні внести відповідні зміни до Договору  шляхом укладення Додаткової угоди. У випадку відмови Виконавця від укладення Додаткової угоди Замовник має право на власний розсуд:

- відмовитись в односторонньому порядку від цього Договору, сплативши Виконавцю кошти за фактично виконані Роботи та придбані ним за власний рахунок та використані матеріали;

- доручити виконання відповідної частини Робіт іншій особі. Якщо в такому випадку обсяг Робіт, який повинен виконати Виконавець на підставі цього Договору, буде зменшено, їх вартість підлягає відповідному зменшенню.

3.2.4. Відмовитись в односторонньому порядку від цього Договору (розірвати Договір)  і вимагати відшкодування збитків, якщо Виконавець не приступає своєчасно до виконання цього Договору або виконує Роботу настільки повільно, що закінчення її в строк з належним результатом стає очевидно неможливим.

3.2.5. Застосувати умови п. 3.2.4. також  у випадках, коли час усування Виконавцем виявлених недоліків/відступів у Роботі становить більше ніж три календарні дні. Перебіг такого строку починається з дати складання Сторонами відповідного акту виявлених недоліків робіт, а у разі ухилення Виконавця від складання такого акту - з дати його одержання від Замовника.

3.2.6. Доручити виправлення недоліків у Роботах або їх виконання належним чином іншій особі за рахунок Виконавця, у зв’язку з чим Виконавець зобов’язаний відшкодувати Замовнику заподіяні у зв'язку з цим збитки, а також відшкодувати вартість Робіт, виконаних третьою особою, та сплатити штрафні санкції.

3.2.7. В односторонньому порядку, без будь-яких обґрунтувань, до закінчення виконання Робіт відмовитися від цього Договору (розірвати Договір); в такому випадку Замовник зобов’язаний сплатити Виконавцю вартість фактично виконаної частини Робіт та витрати на демобілізацію.

3.2.8. Призупинити чи зупинити виконання Робіт при виявленні фактів порушення вимог нормативних актів з охорони праці на Буровому майданчику на час усунення виявлених порушень. Порушення фіксуються відповідним актом, який може бути складено Замовником в односторонньому порядку та/або записом в Загальний журнал ведення робіт, якщо його ведення необхідно при виконанні такого виду Робіт. Час, витрачений Виконавцем на усунення порушення, зараховується до строку виконання Робіт за цим Договором. Виявлення Замовником порушень, які призвели або могли б  призвести до аварії, травматизму, смерті, втрати результатів Робіт та матеріалів або обладнання Замовника, може бути підставою для розірвання Замовником цього Договору в односторонньому порядку.

3.2.9. Здійснювати перевірку виконання Робіт, в т.ч. всіх матеріалів, обладнання тощо.

3.2.10. Зупиняти Роботи у зв’язку з виробничою необхідністю.

3.2.11. У випадку прийняття Замовником рішення про відмову від Договору (розірвання Договору) за обставинами, передбаченими цим Договором укладення додаткової угоди між Сторонами не вимагається. Договір в такому разі вважається розірваним з дати одержання Виконавцем відповідного письмового повідомлення Замовника.

3.2.12. У разі прийняття Замовником рішення про розірвання Договору  в зв’язку із порушенням Виконавцем Договору фактично виконані Роботи Виконавцем, окрім тих, що вже були фактично прийняті Замовником на підставі акту приймання передачі робіт, останнім не оплачуються. Надлишок сплаченого авансу Замовником в частині, що перевищує вартість прийнятих Замовником Робіт на момент розірвання ним Договору та/або передані (придбані) матеріали за рахунок Замовника Виконавцем повертається.

3.2.13. Замовник залишає за собою право зменшити або замовити додатковий обсяг Робіт в рамках цього Договору, у тому числі більш ніж на 10% від загального обсягу Робіт за Договором, якщо в цьому виникне така необхідність, пов’язана з гірничо-геологічними умовами у Свердловині або якщо така необхідність буде зумовлена змінами в технологічному процесі буріння Свердловини. При замовленні додаткового обсягу робіт Сторони укладають додаткову угоду до Договору, в якій погоджують умови їх виконання та вартість.

3.2.14. Замовник має інші права, передбачені цим Договором та законодавством України.

4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Виконавець зобов'язаний:

4.1.1. Виконати Роботи у повному обсязі, у відповідності із вимогами цього Договору, діючих норм, інструкцій та стандартів, забезпечити відповідність якості Робіт умовам, встановлених статтею 2 цього Договору.

4.1.2. Протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин після одержання Замовлення Замовника, Виконавець зобов’язаний направити за реквізитами та у порядку вказаному у п. 2.16-2.17 цього Договору Замовнику письмове підтвердження прийняття Замовлення.

4.1.3. Прибути на буровий майданчик Свердловини в дату та час, обумовлений Замовником у Замовленні та виконати Роботи згідно з вимогами Договору, в тому числі ГТЗ.

4.1.4. Погодити траси проходження вібраційних джерел з землевласниками/землекористувачами та/або власниками комунікацій за сприянням Замовника. Якщо виконання Робіт потребує укладення угод з землевласниками та/або власниками комунікацій, Виконавець має від свого імені та за свій кошт укласти та виконати відповідні угоди, а також на вимогу Замовника надати Замовнику копії таких угод. Після завершення Робіт, на вимогу Замовника Виконавець зобов’язаний надати Замовнику копії актів з землевласниками/землекористувачами про відсутність претензій.

4.1.5. Забезпечити під час виконання своїх зобов’язань за цим Договором відповідність своїх дій та операцій на об’єкті Замовника вимогам цього Договору, законодавству України, якість, безпеку та надійність свого обладнання та матеріалів, рівень кваліфікації Персоналу, дотримання ними правил охорони праці і техніки безпеки, а також приймає на себе зобов'язання з розслідування та оформлення випадків травматизму, нещасних випадків з персоналом Виконавця та/або його субпідрядників.

4.1.6. Дотримуватись вимог, передбачених в Додатках до цього Договору.

Виконавець несе виключну повну відповідальність за життя та здоров’я Персоналу Виконавця, в тому числі зобов’язаний здійснювати будь–які виплати, компенсації, відшкодування інші необхідні платежі, пов’язані з нещасними випадками під час виконання робіт тощо.

4.1.7. Негайно письмово повідомляти Замовника про виникнення під час Роботи нестандартних ситуацій, що можуть викликати аварії або неякісне виконання Робіт, або перешкоджають виконанню Робіт або несуть загрозу якості та/або безпеці виконання Робіт,  вживши заходів щодо недопущення аварій, інцидентів, пожеж і нещасних випадків з персоналом, тощо та/або зупиняти Роботи за згодою Замовника до усунення причин, що стали підставою для зупинення Робіт.

4.1.8. Усунути своїми силами та за свій рахунок допущені в Роботі недоліки та/або відступлення від умов Договору, які мають своїм наслідком погіршення якості виконаних Робіт; переробити за рахунок Виконавця Роботи.

4.1.9. Здійснювати власними силами замовлення, приймання, навантаження та розвантаження, складування та охорону матеріалів та обладнання, необхідних для виконання Робіт за цим Договором.

4.1.10. Контролювати та нести відповідальність за якість, кількість та комплектність матеріалів, які використовуються при виконанні Робіт за цим Договором. Якість таких матеріалів має відповідати нормам, стандартам якісних показників та технічним вимогам, встановленим діючими нормативними документами та підтверджуються сертифікатами якості заводу-виробника та/або технічними паспортами, іншими документами, які підтверджують їх якісні характеристики.

4.1.11. За власний рахунок здійснювати заміну неякісних матеріалів та/або матеріалів, обладнання, які не відповідають умовам Договору. Якщо матеріали та/або обладнання не відповідають умовам Договору, Роботи відкладаються, а Виконавець самостійно несе витрати за кожен день затримки.

4.1.12. Забезпечити дотримання вимог законодавства України з охорони навколишнього природного середовища, дотримання Персоналом Виконавця вимог нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної безпеки, гігієни праці та загальної безпеки, для чого:

- виключити можливість витікання нафтопродуктів з транспортних засобів, механізмів й обладнання;

- передбачити можливі аварійні ситуації та заходи щодо їх попередження та усуненню наслідків, ліквідації забруднень;

- забезпечити у відповідності з діючим природоохоронним законодавством ліквідацію забруднень навколишнього природного середовища в результаті своєї діяльності;

- підтримувати чистоту та порядок, не допускати засмічення території, де проводяться Роботи.

4.1.13. Для організації безперебійної роботи Персоналу Виконавця та забезпечення нормальних умов їх праці забезпечити відповідні приміщення для проживання (відпочинку) Персоналу Виконавця, створити інші побутові умови для Персоналу Виконавця, забезпечити їх харчуванням, сертифікованими засобами індивідуального захисту, провести інструктажі з охорони праці тощо.

4.1.14. Призупинити чи зупинити виконання Робіт при виявленні Замовником фактів порушення вимог нормативних актів з охорони праці на Об’єкті на час усунення виявлених порушень, інших порушень Договору. Порушення фіксуються відповідним актом, який підписується уповноваженими представниками Сторін, а у разі відмови представника Виконавця від підписання, такий може бути складено Замовником в односторонньому порядку.

4.1.15. Без одержання відповідного письмового погодження Замовником субпідрядника не залучати до виконання робіт такого субпідрядника.

4.1.16. Організовувати та контролювати діяльність на Об’єкті субпідрядників, які залучені ним для виконання Робіт.

4.1.17. Відстороняти від виконання Робіт, заміняти субпідрядників та будь – кого з членів свого Персоналу на вимогу Замовника.

4.1.18. За свій рахунок здійснити всі обов'язкові відповідно до вимог чинного законодавства види страхування щодо виконуваних Робіт і персоналу Виконавця.

Виконавець звільняє Замовника від усіх витрат, збитків і судових розглядів, пов'язаних з грошовою компенсацією (включаючи пенсійні виплати, допомоги та інші соціальні пільги) або нанесенням травми/каліцтва або зі смертю будь-кого з персоналу Виконавця. Виконавець несе всі ризики і відповідальність в разі недотримання цього пункту Договору.

4.1.19. Захищати, звільняти від відповідальності та оберігати Замовника від будь-яких претензій або позовів третіх осіб, від будь-яких зобов'язань, збитків, штрафів та стягнень, які можуть виникнути з вини Виконавця у зв'язку з неналежним виконанням Виконавцем зобов'язань за цим Договором, та/або порушенням Виконавцем чинного законодавства.

4.1.20. Для проведення безперервного виконання Робіт забезпечувати себе паливом та паливно-мастильними матеріалами самостійно та за власний рахунок.

4.1.21. Вживати усіх заходів щодо збереження майна, переданого йому Замовником, та відповідати за втрату або пошкодження цього майна.

4.1.22. Відповідно до вимог Податкового кодексу України (далі також – ПКУ) Виконавець зобов’язаний скласти податкову накладну та/або розрахунок коригування кількісних та вартісних показників до податкової накладної на дату виникнення податкових зобов'язань, визначених відповідно до п. 187.1 Податкового кодексу України, в день виникнення таких податкових зобов'язань, та надати в електронному вигляді Замовнику з дотриманням граничних строків, визначених у п.201.10 ст. 201 Податкового кодексу України, та використанням електронного цифрового підпису уповноваженої Виконавцем особи з обов’язковим заповненням при складанні податкової накладної та/або розрахунку коригування кількісних та вартісних показників до податкової накладної, обов’язкових реквізитів, передбачених п.201.1 ст.201 ПКУ, у тому числі код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг. Сторони використовують для обміну податковими накладними, розрахунками коригування кількісних та вартісних показників до податкової накладної програмне забезпечення M.E.Doc IS  або іншу програму.

4.1.23. Виконавець зобов’язаний дотримуватись умов та вимог, що викладені в Стандарті «Золоті правила безпеки праці» (далі – «Стандарт»), Положенні про організацію безпечного виконання робіт на діючому об’єкті двома та більше структурними підрозділами, а також сторонніми організаціями (далі – «Положення»), Вимогах до підрядника в галузі охорони праці, промислової безпеки, а також в галузі охорони навколишнього середовища (далі – «Вимоги»), у якості «Підрядника» згідно з термінологією, застосованої у них.

Повні тексти Стандарту, Положення та Вимог розміщені та доступні для ознайомлення і завантаження (одержання копій) за наступними прямими посиланнями: Стандарт - http://dtek.com/content/files/ctandart-zoloti-pravila-bezpeki-pratsi.-ukr-2017.docx; Положення - http://dtek.com/content/files/polozhennya-pro-organtszatsiyu-bezpechnogo-vikonannya-robit-na-diyuchomu-obekti-....docx; Вимоги - http://dtek.com/content/files/vimogi-do-pidryadnika-v-gazuzi-okhoroni-pratsi-promislovoi-bezpeki-a-tak..2020.docx.

Виконавець підтверджує, що до моменту підписання ним даного Договору Виконавець ознайомився та одержав копії вказаних Положення, Стандарту та Вимог.

До початку виконання Робіт за даним Договором Виконавець зобов’язаний забезпечити  наявність роздрукованих Стандарту, Положення та Вимог у місці виконання Робіт та ознайомити з ними свій персонал, залучений до виконання Робіт за даним Договором та зобов’язати дотримуватися їх.

Виконавець зобов’язаний не допускати до виконання Робіт персонал Виконавця, що не ознайомлений та/або не згоден з виконанням зазначених Стандарту, Положення та Вимог.

Дотримання Стандарту, Положення та Вимог Сторони визнають істотною умовою договору, і в разі їх неодноразового (понад двох разів) порушення Виконавцем, Замовник має право відмовитися від Договору в односторонньому порядку.

4.1.24. Самостійно сплачувати всі податки, мита і збори, пов’язані з укладанням та  виконанням цього Договору.

4.1.25. Виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором та законодавством України.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. Вимагати від Замовника надання вихідних даних, інформації та документів, надання яких Замовником передбачено цим Договором.

4.2.2. Залучати за попередньою письмовою згодою Замовника до виконання Договору субпідрядників, за умови що вартість їх Робіт (послуг) не перевищує вартості (ціни) відповідних Робіт, що виконуються Виконавцем.

4.2.3. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані Роботи.

4.2.4. Інші права, передбачені цим Договором.

5. ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА  ВИКОНАНИХ РОБІТ

5.1. Сторони здійснюють приймання-передачу виконаних Робіт за кожним Замовленням з оформленням Акту приймання-передачі виконаних робіт та технічного акту (польового акту, тощо).

5.2. За результатами виконання Робіт представниками Сторін безпосередньо після виконання Робіт складається та підписується технічний акт (польовий акт, тощо), який  повинен містити інформацію про перелік та обсяг Робіт, що проводилися Виконавцем, використане обладнання  та час роботи обладнання і персоналу. Підписання вказаного акту не означає прийняття Замовником виконання Робіт, а може бути  підтвердженням обсягів виконаних Робіт за умови надання Виконавцем належним чином оформлених результатів Робіт, передбачених Договором.

5.3. Акт приймання-передачі виконаних Робіт складається Виконавцем та надається Замовнику в двох примірниках після завершення Робіт за відповідним Замовленням на підставі технічного акту (польового акту, тощо) з урахуванням вартості Робіт, що вказана в Додатку № 2 до Договору, а також на підставі прийнятих Замовником результатів Робіт, передбачених Договором. Замовник має право вимагати від Виконавця надати розрахунок до Акту приймання-передачі виконаних робіт.

5.4. Замовник має право повернути Виконавцю Акти приймання-передачі виконаних робіт, інші акти та документи, які підлягають підписанню Сторонами за цим Договором, рахунок на оплату, у разі виявлення в них помилок та/або недотримання вимог законодавства України та/або цього Договору при їх оформленні.

5.5. У разі відсутності зауважень до виконаних Робіт, до звітних документів, що складаються за результатами виконання Робіт, Замовник протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання від Виконавця Акту приймання-передачі виконаних робіт та інших звітних документів, що складаються за результатами виконання Робіт, або з дати виправлення недоліків приймає виконані Роботи, підписує Акт приймання-передачі виконаних робіт, один примірник якого Замовник повертає Виконавцю.

5.6. Роботи з виправлення недоліків, що виникли з вини або через недбалість Виконавця  або його субпідрядників, Замовником не оплачуються і виконуються за рахунок Виконавця.

Роботи, виконані з використанням матеріалів, які не відповідають встановленим вимогам щодо якості, Замовником не оплачуються.

5.7. У разі відмови Виконавця виправити (усунути) виявлені недоліки, Замовник має право виправити (усунути) їх своїми силами або з залученням третіх осіб. У такому разі Виконавець зобов'язаний повністю компенсувати Замовнику витрати, пов'язані з виправленням недоліків, та завдані збитки протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання письмової вимоги Замовника, або Замовник має право зменшити розмір плати за виконані Роботи на суму таких витрат та завданих збитків.

5.8. Документи, які надаються Виконавцем Замовнику та/або складаються Сторонами у зв’язку із виконанням цього Договору, і підпадають під визначення первинного документа згідно зі ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» складаються виключно українською мовою.

6. ЦІНА (ВАРТІСТЬ) РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Орієнтовна вартість Робіт (загальна сума Договору), що можуть бути виконані за цим Договором становить без ПДВ  __________ грн. (______________________________грн.),  крім того ПДВ 20% - ________ грн. (__________________ грн.), орієнтовна вартість Робіт всього з урахуванням ПДВ становить __________ грн. ____________________________грн).».

Вартість Робіт за цим Договором складається  з суми вартості фактично  виконаних та зданих  Робіт Виконавцем та прийнятих Замовником згідно з Актами приймання-передачі виконаних робіт, які підписуються обома Сторонами після завершення виконання Робіт за відповідним Замовленням та розраховується відповідно до цін, вказаних у Розцінки на виконання Робіт (Додаток № 2).

6.2. Підписанням цього Договору Виконавець підтверджує, що Розцінки на виконання Робіт, що зазначені в Додатку № 2 до Договору, містить у собі вартість всіх необхідних для виконання Робіт матеріалів та обладнання, що використовуються Виконавцем, інших витрат Виконавця, пов'язаних з виконанням Робіт, та плату за виконану ним Роботу. Виконавець приймає на себе зобов’язання щодо незмінності (фіксації) Розцінок на виконання Робіт, зазначених в Додатку №2.

6.3.  Вартість фактично виконаних робіт розраховується Виконавцем на підставі розцінок, що визначені в додатку №2 до Договору, пропорційно фактичному часу виконання робіт.

6.4. Оплата за цим Договором здійснюється в безготівковій формі в національній валюті України шляхом перерахування Замовником грошових коштів на рахунок Виконавця на підставі Актів приймання-передачі виконаних робіт, підписаних Сторонами, через 60 (шістдесят) календарних днів з дати підписання Акту приймання-передачі виконаних робіт без зауважень Замовником, на підставі  виставленого рахунку.

6.5. Датою оплати виконаних Робіт є дата списання грошових коштів із поточного рахунку Замовника.

6.6. Замовник вправі затримати оплату за виконані Роботи за умови настання будь-якої з наступних обставин:

- при неподанні та/або несвоєчасному наданні  Виконавцем Замовнику оригіналів рахунків, інших документів, надання та/або передача яких Виконавцем є обов'язковою за цим Договором, не наданні податкової накладної та/або розрахунку коригування кількісних та вартісних показників до податкової накладної;

- у випадку, якщо Сторонами не будуть підписані документи, передбачені цим Договором, підписання яких є підставою для здійснення оплати за цим Договором.

Замовник звільняється від будь-якої відповідальності за таку затримку оплати виконаних Робіт.

6.7. Згідно з цим Договором  Виконавець не має права на додаткову винагороду за якісно та достроково виконані роботи.

6.8. Якщо виконання Робіт припиняється з ініціативи Замовника при виявленні недоцільності, неможливості їх подальшого виконання з незалежних від Виконавця причин, представники Сторін, вказані у п. 2.6 Договору, підписують Акт про припинення виконання Робіт, і Замовник сплачує Виконавцю плату за частину Робіт, які фактично виконані на дату припинення виконання Робіт, зазначену в Акті про припинення виконання Робіт.

6.9. У разі призупинення або припинення виконання Робіт за цим Договором з ініціативи Виконавця (крім випадків порушення Замовником умов цього Договору і якщо такі порушення Замовника унеможливлюють виконання Робіт Виконавця), Виконавець втрачає право вимагати від Замовника оплати за фактично виконані Роботи.

6.10. У разі порушення Виконавцем умов цього Договору, зобов'язань за цим Договором, а також у разі порушення працівниками Виконавця вимог нормативно-правових актів з техніки безпеки, охорони праці, пожежної безпеки, гігієни праці та загальної безпеки, з охорони навколишнього середовища, вимог документів системи управління охороною праці (СУОП) і системи екологічного менеджменту (СЕМ) Замовника, Замовник має право направити Виконавцю розрахунок штрафних санкцій, передбачених цим Договором, та/або збитків, і до їх оплати Виконавцем затримати оплату за виконані Роботи на суму штрафних санкцій та/або збитків зі звільненням Замовника від відповідальності за таку затримку. Виконавець зобов'язується здійснити оплату штрафних санкцій та/або збитків протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання Виконавцем розрахунку штрафних санкцій та / або збитків. При цьому Замовник на свій розсуд має право оплатити Виконавцю вартість виконаних Робіт до сплати останнім Замовнику штрафних санкцій та/або відшкодування збитків.

6.11. Перерахування Замовником грошових коштів за виконані Роботи до сплати Виконавцем штрафних санкцій та/або відшкодування збитків не звільняє Виконавця від зобов'язань по сплаті штрафних санкцій за порушення умов цього Договору та/або Додатків до нього. При несплаті Виконавцем штрафних санкцій та збитків, Замовник має право застосувати до Виконавця оперативно-господарську санкцію згідно з п. 6.12 цього Договору.

6.12. У разі розірвання Договору проведення остаточного розрахунку між Сторонами здійснюється на підставі Акту приймання-передачі виконаних Робіт, видаткових накладних, копій документів, що підтверджують ці витрати, які надаються Сторонами, за винятком випадків, коли відшкодування/оплата фактично виконаних Робіт не проводиться Замовником в силу законодавства України або цього Договору.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Сторони, що підписали цей Договір, несуть одна перед одною повну відповідальність за повноту, строки і якість виконання своїх обов’язків у межах цього Договору, згідно чинного законодавства.

7.2. Кожна із Сторін несе відповідальність за реальну шкоду і збитки, заподіяні іншій Стороні в результаті невиконання або неналежного виконання винною Стороною, її персоналом, третіми особами, залученими цієї Стороною до виконання Робіт, своїх обов'язків за Договором, а також в результаті неналежної якості і некомплектності устаткування, обладнання, наданих винною Стороною.

7.3. Виконавець несе відповідальність за допущені відхилення від Договору, інших вимог, які узгоджені Сторонами, як такі, що ставляться до Робіт. При відхиленні, яке письмово не узгоджене з Замовником, допущення інших недоліків і порушень в Роботах Виконавець зобов'язаний за свій рахунок усунути такі відхилення і недоліки/порушення у встановлений Замовником термін/строк, в тому числі виконати за свій рахунок Роботи заново, відновити ті результати Робіт, які вже були досягнуті, але втрачені/погіршені із-за дефектів Робіт, неправильних дій або бездіяльності Виконавця, придбати необхідні матеріали та обладнання, компенсувати збитки, витрати Замовника, а також сплатити на користь Замовника штраф у розмірі  10 % від вартості Робіт, вказаній в п. 6.1. Договору.

7.4. Під відхиленнями, порушеннями, Дефектами Робіт Виконавця, за які відповідає Виконавець, Сторони розуміють будь – які порушення, в тому числі, але не обмежуючись, які вплинули на безперервність виконання Робіт, призвели до простою третіх осіб, залучених Замовником до спорудження Свердловини, допущення Виконавцем Непродуктивного часу, інші невідповідності, в наслідок допущення яких необхідно провести спеціальні, додаткові роботи, які не були передбачені цим Договором, додатками до нього, іншими раніше узгодженими Сторонами письмовими документами, або в наслідок таких невідповідностей потреба у виконанні Робіт відпала у  зв’язку з неможливістю їх відновлення, подальшого виконання або що призвели до повної чи часткової втрати результатів виконаних Робіт раніше, до пошкодження,  втрати, псування майна Замовника та/або інших осіб, завдали шкоди життю, здоров’ю людей, навколишньому природньому середовищу тощо.

7.5. Зазначені у пункті 7.4. цього Договору порушення, зокрема, але не виключено, можуть полягати у:

- невідповідності обладнання та/або матеріалів Виконавця вимогам цього Договору;

- застосуванні неякісного, застарілого, зношеного, неперевіреного інструменту, матеріалів, обладнання;

- непрацездатності обладнання, інструменту Виконавця;

- відсутності необхідного персоналу під час виконання Робіт;

- зупинці Робіт через дії/бездіяльність Виконавця пов’язаною із порушенням технологій виконання Робіт, охорони праці та промислової безпеки, нездійснення необхідного контролю за ходом виконання робіт

- зупинці процесу спорудження Свердловини (простої виконання робіт на Свердловині), простої третіх осіб, залучених Замовником до спорудження Свердловини, тощо.

7.6. У разі допущення Виконавцем порушень передбачених п.п. 7.4., 7.5. останній зобов'язаний за свій рахунок усунути такі порушення у встановлений Замовником термін/строк, в тому числі виконати за свій рахунок Роботи заново, відновити ті результати Робіт, які вже були досягнуті, але втрачені/погіршені через дефекти Робіт, неправильні дії або бездіяльність Виконавця, придбати необхідні матеріали та обладнання, сплатити на користь Замовника штраф у розмірі  100 000 (сто тисяч грн. 00 коп.) за кожне порушення та відшкодувати завдані таким порушенням збитки, прямі витрати тощо.

7.7. У разі якщо порушення/відхилення Виконавця, передбачені цим пунктом 7.4.,7.5. призвели до простою виконання робіт на Свердловині, в тому числі простою осіб, залучених Замовником до спорудження Свердловини, що виконує роботи на Свердловині понад одну добу Замовник має право додатково вимагати від Виконавця сплати неустойки у розмірі 200 000 грн. 00 коп. (двісті тисяч грн. 00 коп.), а також вимагати відшкодування витрат, пов’язаних із простоєм осіб, залучених Замовником до спорудження Свердловини, в тому числі Бурового підрядника, збитків, витрат.

7.8. Якщо відхилення/порушення в роботі вказані в п.п. 7.4., 7.5. цього Договору Виконавцем у встановлений Замовником  строк не були усунуті або є суттєвими, що зокрема обумовлюється неможливістю їх усунути протягом 2 (двох) календарних днів Замовник на свій вибір має право:

- відмовитися від виконання Договору   і розірвати його/її в односторонньому порядку у відповідності з умовами цього Договору без підписання відповідної додаткової угоди. При цьому всі витрати, які можуть бути пов'язані з таким розірванням несе Виконавець, в тому числі за демобілізацію Обладнання та/або,

- крім штрафних санкцій передбачених п.п. 7.6., 7.7. цього Договору, вимагати від Виконавця, додатково виплатити штраф у розмірі 1 000 000,00 (один мільйон гривень 00 коп.).

7.9. У разі порушення Виконавцем обумовленого строку/терміну виконання Робіт, початку виконання Робіт, нез’явлення Виконавця на Буровий майданчик у вказані у Замовленні дату та час чи не готовність Виконавця виконувати Роботи у вказані у Замовленні дату та час Виконавець на вимогу Замовника зобов’язаний сплатити Замовнику штраф в розмірі 10% від загальної ціни Робіт  передбачених цим Договором.

7.10. У разі відмови Виконавця надати Замовнику податкову накладну (розрахунок коригування до податкової накладної) або в разі порушення ним порядку її заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (за винятком зупинки реєстрації податкової накладної відповідно до пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України) Виконавець відшкодовує Замовнику збитки шляхом сплати грошових коштів у розмірі суми податкового кредиту з ПДВ, який Замовник повинен був отримати за такою податковою накладною (розрахунком коригування до податкової накладної), збільшеному на коефіцієнт 1,22, протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання відповідної письмової вимоги Замовника.

У разі зупинки реєстрації податкової накладної відповідно до пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України Виконавець вживає всіх заходів для відновлення реєстрації такої податкової накладної в максимально стислі строки.

Якщо після закінчення 31 (тридцяти одного) дня від граничного строку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних відповідно до пункту 201.10 статті 201 Податкового кодексу України, протягом якого Виконавець, скориставшись правом подачі на розгляд ДФС України інформації за встановленою формою і інших письмових пояснень та / або документів для прийняття рішення про реєстрацію податкових накладних або відмову в їх реєстрації,  не повідомить Замовника про результати такої подачі з направленням рішення про поновлення реєстрації таких податкових накладних або Замовник не отримає квитанцію з підтвердженням про поновлення реєстрації податкової накладної та / або розрахунку коригування, яка надсилається Виконавцю разом з відповідним рішенням комісії, Виконавець відшкодовує Замовнику збитки шляхом сплати грошових коштів у розмірі суми податкового кредиту з ПДВ, який Замовник повинен був отримати за такою податковою накладною (розрахунку коригування до податкової накладної), збільшеному на коефіцієнт 1,22, протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання відповідної письмової вимоги Замовника.

В разі відновлення реєстрації податкової накладної Замовник повертає Виконавцю сплачені збитки на підставі відповідного письмового повідомлення Виконавця протягом 10 (десяти) календарних днів з дня його отримання.

У разі надання Виконавцем на адресу Замовника належного письмового обґрунтування причин відмови ДПС України в реєстрації податкової накладної відповідно до пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України та надання інформації про прийняті Виконавцем  заходів для відновлення реєстрації податкової накладної, Замовник має право розглянути питання про незастосування відшкодування збитків передбачених цим пунктом Договору.

7.11. За порушення умов конфіденційності передбачених цим Договором Виконавець сплачує на користь Замовника штраф у розмірі 100 000 (сто тисяч грн.) за кожне таке порушення.

7.12. Виконавець несе відповідальність за порушення патентів, проектів, торгових марок, авторських прав або будь-яких інших захищених прав, що виникли через використання інструментів, обладнання, авторських методів, програмного забезпечення, інших об'єктів права інтелектуальної власності, які були орендовані, сконструйовані, використані, застосовані або надані Виконавцем в зв'язку з виконанням робіт.

8.	ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за порушення зобов’язань за цим Договором, якщо таке порушення сталося в наслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

8.2. Під обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) розуміються надзвичайні та невідворотні обставини, які об’єктивно впливають на виконання зобов'язань, передбачених умовами Договору, обов'язків за законодавчими і іншими нормативними актами, дію яких Сторони не могли передбачити, та дія яких унеможливлює виконання зобов’язань за Договором протягом певного періоду часу, зокрема, але не виключно, обставини, наведені у ч.2 ст.14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні».

8.3. Сторона, що не може належним чином виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), повинна протягом 2 (двох) календарного дня(ів) з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.4. Недотримання п.8.3 цього Договору позбавляє Сторони права посилатися на обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини) в майбутньому.

8.5. Документом, який засвідчує настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) та строк їх дії, є сертифікат, який видається Торгово-промисловою палатою України або іншими уповноваженими органами, розташованими за місцем виникнення таких обставин або місцем знаходження будь-якої з Сторін цього Договору.

8.6. У разі коли строк дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) триває більше ніж 3 (три) місяці кожна зі Сторін має право в односторонньому порядку відмовитися від Договору. В цьому випадку Сторона, яка повністю або частково виконала свої зобов'язання за Договором, має право вимагати від іншої Сторони виконання зустрічного зобов'язання, а в разі неможливості виконання, відшкодування прямих витрат, пов'язаних з виконанням Роботи за Договором.

8.7. Замовник звільняється від обов’язку будь – яких оплат, компенсацій Виконавцю під час дії форс-мажорних обставин та у зв’язку із ними, включаючи простої, технологічні та інші очікування, чергування, втрати або пошкодження майна тощо, незалежно від того, на яку із Сторін вплинули форс-мажорні обставини, на Замовника або на Виконавця, або на Бурового підрядника чи будь – якого Сервіспровайдера Замовника, які не можуть в силу форс-мажорних обставин виконувати відповідні роботи пов’язані із бурінням/спорудженням Свердловини, що в свою чергу, унеможливлює виконання своїх відповідних зобов’язань Виконавцем та/або Замовником.

9. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

9.1. Спори і розбіжності, що виникли між Сторонами в ході виконання Договору, вирішуються шляхом переговорів

9.2 Будь-яка суперечка, розбіжність або вимога, що випливають з цього Договору або пов’язані з ним або стосуються його порушення, припинення або недійсності, підлягають остаточному вирішенню в судах України у відповідності до матеріального та процесуального права України.

- КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

10.1. Сторони домовилися, що зміст цього Договору, та інформація, передана Замовником Виконавцю для виконання Договору, а також інформація, яка стане відомою Виконавцю у зв'язку з виконанням цього Договору, є конфіденційною інформацією Замовника. Результати Робіт є власністю Замовника та є конфіденційною інформацією. Після передачі Результатів Роботи Замовнику, до Замовника переходять також всі майнові права інтелектуальної власності, а саме: виключне право на використання результатів Робіт та виключне право на дозвіл або заборону використання результатів Робіт іншими особами.

Без погодження з Замовником, Виконавець не має права знищувати будь-яку результативну (значиму) інформацію, отриману в процесі виконання Робіт або порушувати конфіденційність її зберігання. В разі випадкової втрати  Виконавцем або/чи випадкового знищення інформації, отриманої ним в ході чи/або під час виконання робіт за Договором, та/або звітних документів, що складаються за результатами виконання Робіт,  Виконавець зобов’язаний відшкодувати Замовнику вартість Робіт .

10.2. Кожна із Сторін зобов'язується забезпечити сувору конфіденційність інформації, отриманої під час виконання цього Договору та вжити відповідних заходів для її нерозголошення. Передача зазначеної інформації юридичним і фізичним особам, які не мають відношення до цього Договору, її опублікування або розголошення іншими способами чи методами може мати місце лише за письмовою згодою Сторін, незалежно від причин і термінів виконання даного Договору, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

10.3. Виконавець зобов'язується одночасно з наданням Акту приймання-передачі виконаних робіт або в строк, визначений Замовником у вимозі та/або повідомленні, повернути Замовнику всю отриману від Замовника інформацію, яка була необхідна для виконання робіт за Договором, на будь-яких носіях, включаючи, але не обмежуючись рукописами, чернетки, схеми, креслення, магнітні доріжки, фотографії, диски, дискети, роздруківки на принтері, кіно- , фотонегативи та інші носії, а також їх копії.

10.4. Відповідальність Сторін за порушення положень пунктів 10.1-10.3 цього Договору визначається і вирішується відповідно до чинного законодавства України.

10.5. Термін дії зобов'язань, передбачених у статті  10 Договору є необмеженим у часі та території.

10.6. Виконавець погоджується, що Замовник має право розкривати перед третіми особами (експертами, консультантами, аудиторами, органами державної влади та управління, іншими контрагентами, третіми особами, що контролюються бенефіціарним власником Замовника) з ініціативи Замовника інформацію, яка цим Договором віднесена до конфіденційної інформації, з метою захисту прав та охоронюваних законом інтересів Замовника, у тому числі, але не виключно, для встановлення наявності чи відсутності шкоди, збитків, дефектів, недоліків, фактичних показників якості, комплектності, кількості, безпечності, відповідності виконання зобов’язань, що є предметом цього Договору діючим вимогам, стандартам, регламентам, договорам, нормам та привалам тощо.

11. МІЖНАРОДНІ САНКЦІЇ ТА АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

11.1. Сторони цим запевняють та гарантують одна одній, що (як на момент підписання Сторонами цього Договору, так і на майбутнє):

(а)	на Сторону не поширюється дія санкцій Ради безпеки ООН, Відділу контролю за іноземними активами Державного казначейства США, Департаменту торгівлі Бюро промисловості та безпеки США, Державного департаменту США, Європейського Союзу, України, Великобританії або будь-якої іншої держави чи організації, рішення та акти якої є юридично обов'язковими (надалі – «Санкції»); та

(б)	Сторона не співпрацює та не пов’язана відносинами контролю з особами, на яких поширюється дія Санкцій;

(в)	Сторона здійснює свою господарську діяльність із дотриманням вимог Антикорупційного законодавства.

Під Антикорупційним законодавством слід розуміти:

-	будь-який закон або інший нормативно-правовий акт, який вводить в дію або відповідно до якого застосовуються положення Конвенції по боротьбі з підкупом посадових осіб іноземних держав при здійсненні міжнародних ділових операцій Організації Економічного Співробітництва та Розвитку (OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions); або

-	будь-які застосовані до Сторін положення Закону США про боротьбу з практикою корупції закордоном 1977р. зі змінами і доповненнями (the U.S. Foreign Corrupt Practices Act of 1977), Закону Великобританії про боротьбу з корупцією (U.K. Bribery Act 2010); або

-	будь-який аналогічний закон або інший нормативно-правовий акт юрисдикцій (країн), в яких Сторони зареєстровані або здійснюють свою господарську діяльність або дія якого (або окремих його положень) розповсюджується на Сторони в інших випадках;

(г)	Сторона дотримується вимог Антикорупційного законодавства, що на неї поширюються, та впровадила відповідні заходи і процедури з метою дотримання Антикорупційного законодавства;

(д)	Сторона та всі її афілійовані особи, директори, посадові особи, співробітники або будь-які інші особи, що діють від імені цієї Сторони, не здійснювали будь-яких пропозицій, не надавали повноважень та клопотань щодо надання або отримання неналежної/ неправомірної матеріальної вигоди або переваги у зв’язку з цим Договором, а так само не отримували їх, та не мають намір щодо здійснення будь-якої з вищевказаних дій у майбутньому, а також Сторона застосовувала усіх можливих розумних заходів щодо запобігання вчинення таких дій субпідрядниками, агентами, будь-якою іншою третьою особою, щодо якої вона має певної міри контроль;

(е)	Сторона не використовуватиме кошти та/або майно, отримані за цим Договором, з метою фінансування або підтримання будь-якої діяльності, що може порушити Антикорупційне законодавство (зокрема, але не обмежуючись, шляхом надання позики, здійснення внеску/вкладу або передачі коштів/майна у інший спосіб на користь своєї дочірньої компанії, афілійованої особи, спільного підприємства або іншої особи).

11.2. У випадку порушення Стороною запевнень та гарантій, зазначених в цьому розділі Договору, така Сторона зобов’язується відшкодувати іншій Стороні усі збитки, спричинені таким порушенням.

11.3. У випадку накладення Санкцій на одну зі Сторін або співпраці Сторони з особою, на яку накладено Санкції, така Сторона зобов’язується негайно повідомити про це іншу Сторону, а також відшкодувати останній усі збитки, спричинені їй через або у зв’язку з накладенням Санкцій або співпрацею з особою, на яку накладено Санкції.

11.4. Кожна зі Сторін має право в односторонньому порядку призупинити виконання обов’язків за цим Договором або припинити дію цього Договору шляхом письмового повідомлення про це іншої Сторони у випадку наявності обґрунтованих підстав вважати, що відбулося або відбудеться порушення будь-яких з вищезазначених в цьому розділі Договору запевнень та гарантій. При цьому Сторона, що обґрунтовано скористалася цим правом, звільняється від будь-якої відповідальності або обов’язку щодо відшкодування штрафних санкцій за Договором у зв’язку з невиконанням нею договірних зобов’язань та будь-якого роду витрат, збитків, понесених іншою Стороною (прямо або опосередковано), в результаті такого призупинення/ припинення дії Договору.

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1.	Цей Договір складено українською мовою у 2 (двох) оригінальних  примірниках – по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу. Сторони підтверджують, що на дату підписання цього Договору, їх представники, уповноважені на підписання Договору від імені Сторін, не відсторонені від виконання своїх обов’язків та мають необхідний обсяг повноважень.

12.2. Договір є укладеним і набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і скріплення печатками Сторін, і діє до _________________включно, але в будь-якому разі Договір  діє до закінчення буріння Свердловини,  а в частині виконання Сторонами взятих на себе обов’язків за цим Договором – до повного їх виконання. Днем укладення Сторонами цього Договору Сторони дійшли згоди вважати дату, вказану у верхньому правову куті першої сторінки тексту цього Договору.

12.3.	Замовник має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це Виконавця за 10 (десять) днів до дати розірвання Договору. Датою розірвання Договору є дата, вказана у повідомленні про розірвання.

12.4. Всі зміни і доповнення до цього Договору можуть бути внесені за згодою на це обох Сторін і оформляються Додатковими угодами, які є невід'ємними частинами цього Договору. Вимоги цього пункту не поширюються на зміни та доповнення щодо надання інформації про відповідальних осіб згідно з пунктом 2.6. цього Договору.

12.5. Жодна із Сторін не може передати свої права та / або обов'язки за цим Договором третій особі без попередньої письмової згоди іншої Сторони.

12.6.	Сторони при укладенні цього Договору обумовили в ньому всі істотні умови, необхідні за законом для договорів даного виду і запропоновані як істотні кожною із Сторін.

При цьому в разі визнання в судовому порядку одного з положень Договору недійсним, решта положень цього Договору зберігають свою юридичну силу і є обов'язковими для Сторін.

12.7.	Правовідносини, що виникають на підставі та/або у зв’язку із виконанням цього Договору, але не врегульовані цим Договором, регулюються нормами законодавства України.

12.8.	Після підписання цього Договору всі попередні переговори, листування, договірні угоди та інші документи які, так чи інакше, стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

12.9.	Обмін інформацією між Сторонами здійснюється в письмовій формі з використанням всіх доступних засобів зв’язку, зокрема але не виключно за допомогою електронного, поштового зв’язку та ін., що дозволяють достовірно визначити, що інформація виходить від Сторони, та підтвердити, що вона дійшла до адресата.

Виконавець гарантує, що він контролює факс, електронну пошту на предмет наявності повідомлень (викликів, запрошень) від Замовника, і несе ризик за несвоєчасність їх отримання.

Сторони погодилися що, повідомлення (виклики, запрошення), листування, відправлені на факс або за номерами, зазначеними в статтях 2 та/або 14 цього Договору, або відскановані копії таких документів, повідомлення, відправлені на адреси електронної пошти, які зазначені в статях 2 та/або 14 цього Договору, мають юридичну силу, породжують права та обов’язки для Сторін, і визнаються Сторонами як належні повідомлення та як документи, що мають юридичну силу оригіналу документа.

Сторони погодились, що документи, якщо вони відправлені рекомендованим листом, вважаються надісланими з дати їх відправлення однією Стороною іншій за адресою, зазначеною у статті 14 цього Договору.

Сторони погодились, що документи, надіслані рекомендованим листом, вважаються одержаними (отриманими) Стороною-адресатом на десятий календарний день з дати реєстрації Стороною-адресантом рекомендованого листа у відділенні поштового зв’язку (при цьому Сторона-адресат несе ризик одержання таких листів у строк, що перевищує десять календарних днів) або в день особистого вручення Стороні-адресату, зазначений в документах.

12.10.	Сторони зобов'язуються повідомляти одна одну про зміни свого місцезнаходження, інших реквізитів, зазначених у п. 2.16, статті 14 цього Договору, а також про усі інші зміни, які можуть вплинути на реалізацію цього Договору та на виконання зобов'язань за ним, зокрема але не виключно, про припинення однієї із Сторін, у тому числі шляхом ліквідації, порушення справи про банкрутство, зміну статусу платника податку на прибуток. Такі повідомлення повинні бути надіслані у письмовій формі протягом 5 (п'яти) календарних днів з дня виникнення змін, якщо інший строк не визначений умовами цього Договору.

Сторона вважається такою, що знала про зміну місцезнаходження, інших реквізитів, зазначених у статті  14 цього Договору, виключно у разі укладення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору.

12.11. Сторони зобов’язуються проявляти увагу та ретельність з метою недопущення жодної прямої або непрямої пропозиції, сплати, підбурювання або згоди на отримання хабарів у будь-якій формі у зв’язку із цим Договором. Це зобов’язання поширюється на стосунки працівників та представників однієї Сторони із працівниками та представниками іншої Сторони або третіх осіб у зв’язку із цим Договором. Всі звіти, підготовлені відповідно до або на підставі цього Договору, в тому числі рахунки-фактури, документи, що стосуються виставлення рахунків, повідомлення, звіти та фінансові розрахунки, повинні правдиво відображати факти стосовно діяльності та операцій, яких вони стосуються.

12.12.  Беручи до уваги те, що при укладенні та виконанні цього Договору Сторонам стають відомі персональні дані фізичних осіб, які є уповноваженими представниками Сторін, з метою дотримання положень Закону України «Про захист персональних даних» Сторони (представники сторін) підписуючи цей Договір підтверджують, що надали згоду на збір, обробку, використання та включення їх персональних даних до бази персональних даних Сторін цього Договору, підтверджують, що проінформовані про свої права (ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних») і про мету збору персональних даних.

12.13. Для цілей цього Договору робочими днями вважаються всі дні тижня, крім вихідних днів - суботи і неділі та святкових днів відповідно до ст.73 КЗпП України.

12.14. Сторони є платниками податку на прибуток підприємств на загальних підставах згідно Податкового кодексу України та платниками податку на додану вартість.

13. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

13.1. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами, про що повинно бути вказано в них, і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані уповноваженими на те представниками Сторін і скріплені печатками.

13.2  Невід’ємними частинами цього Договору є наступні Додатки:

Додаток №1 – Геолого-технічне завдання на виконання Робіт;

Додаток №2 – Розцінки на виконання Робіт;

Додаток №3  - Шкала штрафних санкцій.

14. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

| ЗАМОВНИК: | ВИКОНАВЕЦЬ: |
| --- | --- |
| ______________________________ Директор ___________________ ____________ | ______________________________ Директор ___________________ ____________ |

Додаток № 1

до договору №_____ від  .20__

Геолого-технічне завдання

на виконання Робіт

| ЗАМОВНИК: | ВИКОНАВЕЦЬ: |
| --- | --- |
| _______________________ Директор _________________ ________________ | _______________________ Директор _________________ ________________ |

Додаток № 2

до Договору №______ від ________20__

Розцінки на виконання Робіт

| ЗАМОВНИК: | ВИКОНАВЕЦЬ: |
| --- | --- |
| _______________________ Директор _________________ ________________ | _______________________ Директор _________________ ________________ |

Додаток № 3

до Договору №_______    від _______ 20__

м. Полтава	«____»___________ року

ШКАЛА ШТРАФНИХ САНКЦІЙ

| № п.п. | Найменування (зміст) порушення* | Загальна вартість Робіт за Договором з урахуванням ПДВ, тис. грн |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤100 | 100÷ 500 | 500÷ 2000 | 2000÷ 20000 | 20000÷ 50000 | >50000 |
|  |  | Розмір штрафних санкцій (штрафу), тис. грн |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Виявлення працівників Виконавця (його субвиконавця) на об'єктах, що знаходяться в межах ліцензійних ділянок Замовника (і / або в ході здійснення договірних обсягів робіт) в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння, спроба пронесення / провезення або зберігання та вживання на території Об'єкта Замовника (так само як і місця здійснення договірних обсягів робіт) речовин, що викликають алкогольне, наркотичне чи токсичне сп'яніння (за винятком випадків виявлення зазначених фактів безпосередньо працівниками Виконавця (його субвиконавця) з письмовим повідомленням про це до Замовника протягом 24 годин з моменту виявлення), Виконавець сплачує Замовнику за кожен виявлений факт сп'яніння, спроби або пронесення / провезення / зберігання та вживання зазначених речовин за кожного працівника у розмірі: | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 |
| 2 | У разі залучення Виконавцем (його субвиконавцем) з метою виконання договірних обсягів робіт третіх осіб (включаючи субпідрядні організації) без відповідного погодження їх кандидатур із Замовником, Виконавець сплачує штраф Замовнику за кожну таку особу (включаючи субпідрядну організацію), яка не узгоджена із Замовником, у розмірі: | 10 | 15 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| 3. | У разі залучення Виконавцем (його субвиконавцем) транспорту, спецтехніку або обладнання (машин, механізмів, устатковання), без відповідної дозвільної документації, інших документів у сфері охорони праці, що вимагаються згідно з чинним законодавством України, Виконавець сплачує штраф Замовнику за кожне виявлене порушення у розмірі: | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| 4 | У разі виявлення на об'єктах Замовника працівників Виконавця (його субвиконавців), які виконують роботи без спецодягу, спецвзуття та відповідних засобів індивідуального захисту (ЗІЗ), Виконавець сплачує Замовнику за кожне виявлене порушення штраф у розмірі: | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 5 | У разі виявлення на об'єктах Замовника працівників Виконавця (його субвиконавців), які виконують фарбувальні та будівельно-монтажні, газонебезпечні та вогневі роботи з порушеннями установлених вимог щодо їх безпечного виконання, Виконавець сплачує штраф Замовнику за кожне таке виявлене порушення у розмірі: | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 10 |
| 6 | У разі виявлення на об'єктах Замовника працівників Виконавця (субвиконавців), які виконують роботи без відповідної кваліфікації чи атестації в сфері охорони праці чи промислової безпеки, Виконавець сплачує Замовнику штраф за кожний такий факт, згідно із розрахунком зазначеної суми на кожного працівника Виконавця (субвиконавця), виявленого з невідповідною кваліфікацією / атестацією у розмірі: | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 7 | У разі руху на транспортному засобі без пристебнутого ременя безпеки водієм і / або пасажиром (-ами), а також початку руху з непристебнутим ременем безпеки будь-якого з пасажирів салону легкового автомобіля / кабіни вантажного автомобіля, за умови наявності в автомобілі ременів безпеки, Виконавець сплачує штраф Замовнику за кожний такий факт із розрахунку зазначеної суми на кожну особу, яка знаходиться в салоні та не використовує наявний ремінь безпеки у розмірі: | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 |
| 8 | У разі неповідомлення чи іншого приховування Виконавцем (його субвиконавцем) від Замовника фактів настання нещасних випадків при виконанні договірних обсягів робіт, або повідомлення пізніше ніж протягом 24 годин з моменту виявлення випадку, Виконавець сплачує Замовнику штраф за кожний такий випадок у розмірі: | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | 25 |
| 9 | У разі настання нещасних випадків, аналогічних нещасним випадкам, що вже наставали в організації Виконавця (субвиконавця) протягом календарного року, Виконавець сплачує Замовнику штраф за кожен такий випадок у розмірі: | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | 25 |
| 10 | У разі порушення Виконавцем (його субвиконавцем) строку надання Замовнику щоквартального / щомісячного звіту (-тів) передбачених договірними зобов'язаннями Виконавця (за їх наявності за цим Договором), Виконавець сплачує Замовнику штраф за кожний такий звіт, не наданий у строк, у розмірі: | 1 | 4 | 8 | 12 | 15 | 18 |
| 11 | У разі зламу опори, обриву ЛЕП (чи іншого пошкодження ЛЕП (лінії електропередачі), механічного пошкодження трубопроводів, пропарювальних стояків і підземних комунікацій, інженерних мереж, інших інцидентів і аварій на об'єктах енергогосподарства (торкання опор та дротів ЛЕП, наїзд на КТП та інші об'єкти енергогосподарства, в тому числі і обладнання Виконавця підключеного до мережі Замовника), що призвели до відключення енергоспоживачів / пошкоджень енергообладнання, що відбулися з вини Виконавця (його субвиконавців чи працівників або іншого персоналу) на об'єктах і ліцензійних ділянках Замовника, Виконавець сплачує Замовнику штраф за кожний такий факт , крім інших виплат, пов'язаних з прямими і непрямими втратами Замовника від даної події, за кожен факт наїзду / торкання / обриву / пошкодження, у розмірі: | 30 | 40 | 50 | 75 | 90 | 250 |
| 12. | У разі наїзду на опори , обриву ЛЕП (чи іншого пошкодження ЛЕП (лінії електропередачі)), механічного пошкодження трубопроводів, пропарювальних стояків і підземних комунікацій без порушення їх цілісності, інших інцидентів і аварій на об'єктах енергогосподарства (торкання проводів ЛЕП, наїзд на КТП та інші об'єкти енергогосподарства) , що не привели до відключення енергоспоживачів / пошкодження енергообладнання, що відбулися з вини Виконавця (його субвиконавців чи працівників або іншого персоналу) на об'єктах і ліцензійних ділянках Замовника, Виконавець сплачує Замовнику штраф за кожний такий факт , крім інших виплат, пов'язаних з прямими і непрямими втратами Замовника від даної події, за кожен факт наїзду / торкання / обриву / пошкодження, у розмірі: | 30 | 40 | 50 | 75 | 90 | 250 |
| 13 | У разі виконання працівниками Виконавця (його субвиконавця) договірних обсягів робіт без передбачених законодавством відповідним чином складених та узгоджених дозвільних документів (дозвіл на виконання робіт, акт-допуск, наряд-допуск), Виконавець сплачує Замовнику штраф за кожен день проведення робіт без зазначених документів у розмірі: | 4 | 6 | 12 | 18 | 25 | 30 |
| 14 | У разі виявлення Замовником факту незаконної утилізації чи захоронення відходів виробництва та споживання, негативного впливу на навколишнє середовище Виконавцем (його субвиконавцем), а також застосування не сертифікованих хімічних реагентів, Виконавець сплачує Замовнику штраф за кожний такий факт крім інших виплат, у розмірі: | 50 | 55 | 75 | 90 | 150 | 250 |
| 15 | У разі виявлення факту незаконного видобутку загальнопоширених корисних копалин на території ліцензійних ділянок Замовника (пісок, торф тощо), Виконавець сплачує Замовнику штраф за кожний кубометр незаконного видобутку корисних копалин у розмірі: | 50 | 55 | 75 | 90 | 150 | 250 |
| 16 | У разі виявлення факту незаконної вирубки лісових насаджень на території ліцензійних ділянок Замовника, Виконавець сплачує Замовнику штраф за кожний кубометр незаконної вирубки у розмірі: | 50 | 55 | 75 | 90 | 150 | 250 |
| 17 | У разі виявлення факту забруднення земель відходами виробництва і споживання на території ліцензійних ділянок Замовника, Виконавець сплачує Замовнику штраф за кожний гектар забруднених земель у розмірі:. | 50 | 55 | 75 | 90 | 150 | 250 |
| 18 | У разі виявлення факту порушення режиму зон санітарної охорони водозабірних споруд на території ліцензійних ділянок Замовника, Виконавець сплачує Замовнику штраф за кожне порушення у розмірі: | 50 | 55 | 75 | 90 | 150 | 250 |
| 19 | У разі виявлення факту порушення режиму використання земельних ділянок, лісів, водоохоронного режиму на території ліцензійних ділянок Замовника, Виконавець сплачує Замовнику штраф за кожне порушення у розмірі: | 50 | 55 | 75 | 90 | 150 | 250 |
| 20 | У разі виконання працівниками Виконавця (його субвиконавця) договірних обсягів робіт без отримання передбачених природоохоронним законодавством дозвільних документів (дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, дозволу на спеціальне водокористування), Виконавець сплачує Замовнику штраф за кожний день проведення робіт без зазначених дозвільних документів у розмірі: | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 20 | У разі виявлення факту нанесення шкоди тваринному світу і водним біоресурсам на території ліцензійних ділянок Замовника (незаконне полювання і лов риби), Виконавець сплачує Замовнику штраф за кожне порушення у розмірі: | 50 | 55 | 75 | 90 | 150 | 250 |
| 22 | У разі виявлення факту недотримання вимог природоохоронного законодавства України, нормативів і стандартів з охорони навколишнього природного середовища, а також проведення робіт не відповідно до проектної та дозвільної документації, Виконавець сплачує Замовнику штраф за кожне виявлене порушення у розмірі: | 50 | 55 | 75 | 90 | 150 | 250 |
| 23 | У разі виявлення факту позапроектного проїзду транспорту на території ліцензійних ділянок Замовника, Виконавець сплачує Замовнику штраф, за кожний виявлений факт позапроектного проїзду у розмірі: | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 45 |
| 24 | У разі самовільного заняття лісової або земельної ділянки на території ліцензійної ділянки Замовника, Виконавець сплачує Замовнику штраф за кожний гектар самовільно занятої площі у розмірі: | 10 | 15 | 25 | 50 | 80 | 125 |
| 25 | У разі відновлення робіт працівниками Виконавця (його субВиконавців), які були раніше зупинені відповідальною особою Замовника з причини застосування небезпечних прийомів праці і / або виконання робіт у небезпечних умовах і / або з порушенням природоохоронних норм (законодавства), без письмового дозволу Замовника на відновлення робіт, Виконавець сплачує Замовнику штраф за кожний день робіт, відновлених без письмового узгодження із Замовником у розмірі: | 4 | 6 | 12 | 18 | 25 | 30 |
| 26 | У разі виявлення фактів невиконання вимог пожежної чи техногенної безпеки Виконавець сплачує Замовнику штраф за кожен факт невиконання у розмірі: | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| 27 | У разі виявлення фактів порушень порядку проходження інструктажів, тренувань, навчань та перевірки знань з питань пожежної, техногенної безпеки, а також цивільного захисту, або в разі їх відсутності, відсутністості проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам, або неналежне проведення даної роботи Виконавець сплачує Замовнику штраф за кожен факт порушення у розмірі: | 2 | 8 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| 28 | У разі виявлення фактів порушення правил пожежної та техногенної безпеки, що створють загрозу виникнення надзвичайної ситуації (пожежі), перешкоджють її ліквідації (гасінню) та евакуації людей (неналежне утримання території, будівель, приміщень та споруд, шляхів евакуації і виходів, електроустановок та електрообладнання, систем опалення та теплових мереж, систем вентиляції та кондиціонування повітря, газового обладнання, систем каналізації та сміттєвидалення; відсутність або неналежне утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку, систем протипожежного водопостачання, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння, засобів індивідуального та колективного захисту), Виконавець сплачує Замовнику штраф за кожен факт порушення у розмірі: | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| 29 | У разі виявлення фактів порушення правил пожежної та техногенної безпеки, що призвели до виникнення надзвичайної ситуації (пожежі), перешкоджали їх ліквідації та гасінню, а також призвели до людських та (чи) матеріальних втрат Виконавець сплачує Замовнику штраф за кожен факт порушення у розмірі:. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 30 | У разі невиконання Виконавцем (його субвиконавцем) заходів у сфері охорони праці, промислової, пожежної безпеки, охорони навколишнього природного середовища у строки, зазначені в гарантійних листах Виконавця (його субвиконавця), наданих на ім'я Замовника, як в ході виконання договірних обсягів робіт, так і при його кваліфікації в ході договірної кампанії, до укладення відповідного договору, Виконавець сплачує Замовнику штраф за кожне зобов'язання, невиконане в строк, в розмірі: | 3 | 4 | 12 | 25 | 50 | 80 |
| 31 | У разі самовільного залишення Об'єкта виконання робіт працівником, закріпленим за цим об'єктом, Виконавець сплачує штраф Замовнику за кожного працівника, який самовільно покинув об'єкт (за винятком аварійних і форс-мажорних ситуацій), у розмірі: | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 |
| 32 | У разі виявлення факту в'їзду транспортного засобу Виконавця (його субвиконавця) на територію об’єктів Замовника без узгодження із Замовником або виявлення факту проведення ТО, ремонту, зупинки, стоянки, зберігання транспортних засобів на території ліцензійних ділянок Замовника, майданчиках вахтових селищ та інших, не призначених для цих цілей місць, Виконавець сплачує Замовнику штраф за кожен факт порушення у розмірі: | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 |
| 33 | У разі виявлення у бригаді / іншому підрозділі Виконавця, що перебуває на об'єктах Замовника, працівників, які не пройшли у встановленому порядку ознайомлення та інструктаж із «вивчених уроків», «блискавок» про події, інформаційних листів та телефонограм Замовника після закінчення терміну, відведеного для проведення інструктажу (за винятком об'єктивних причин щодо виявленого працівника: перша доба після зміни вахт, лікарняного, відпустки, відрядження, – за умови повідомлення Замовника про фактичні обсяги проведення інструктажів), Виконавець сплачує Замовнику штраф за порушення, виходячи з розрахунку зазначеної суми на кожного працівника, який не пройшов інструктаж, у розмірі: | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 |
| * – за одночасної наявності у факті ознак кількох із зазначених порушень загальний штраф визначається на основі підсумовування розміру штрафів за кожне відповідне порушення, при цьому за всі порушення цих вимог працівниками субвиконавця (іншими третіми особами) відповідальність перед Замовником несе Виконавець |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примітки:

- Найменування (зміст) порушень, за вчинення яких до Виконавця застосовуються штрафні санкції, наведено у відповідних рядках графи 2 таблиці, наведеної у даному додатку.

- У графах 3 – 8 таблиці зазначені розміри штрафів залежно від Загальної вартості Робіт за Договором, у тисячах гривень з урахуванням ПДВ, зокрема:

- у графі 3 наведено розміри штрафів, що застосовуються при розмірі Загальної вартості Робіт за Договором, що не перевищує 100 тисяч (сто тисяч) гривень, з урахуванням ПДВ;

- у графі 4 наведено розміри штрафів, що застосовуються при розмірі Загальної вартості Робіт за Договором, від 100 тисяч гривень до 500 тисяч (п’ятсот тисяч) гривень, з урахуванням ПДВ, включно;

- у графі 5 наведено розміри штрафів, що застосовуються при розмірі Загальної вартості Робіт за Договором, від 500 тисяч гривень до 2000 тисяч (два мільйони) гривень, з урахуванням ПДВ, включно;

- у графі 6 наведено розміри штрафів, що застосовуються при розмірі Загальної вартості Робіт за Договором, від 2000 тисяч гривень до 20 000 тисяч (двадцять мільйонів) гривень, з урахуванням ПДВ, включно;

- у графі 7 наведено розміри штрафів, що застосовуються при розмірі Загальної вартості Робіт за Договором, від 20 000 тисяч гривень до 50 000 тисяч (п’ятдесят мільйонів) гривень, з урахуванням ПДВ, включно;

- у графі 8 наведено розміри штрафів, що застосовуються при розмірі Загальної вартості Робіт за Договором, що перевищує 50 000 тисяч (п’ятдесят мільйонів) гривень, з урахуванням ПДВ.

- Розмір штрафу, що підлягає сплаті Виконавцем Замовнику складає суму, зазначену у полі таблиці, що знаходиться на перетині рядка таблиці, якому відповідає відповідне порушення, та графи таблиці, якій відповідає розмір Загальної вартості Робіт за Договором (з урахуванням змін та доповнень до Договору станом на день нарахування штрафу Замовником).

| ЗАМОВНИК: | ВИКОНАВЕЦЬ: |
| --- | --- |
| _______________________ Директор _________________ ________________ | _______________________ Директор _________________ ________________ |

Додаток №4

до Договору № ____-НГД від «__» _____20__

Зразок Замовлення.

-------------------------------------------------Початок Зразку---------------------------------------------

Замовлення №_____

до Договору № ____  від «__» _____20__

на виконання робіт з польового забезпечення

профільного вертикального сейсмічного профілювання

м. ●                                                                                                                             «●» ● 20● року

__________________________, керуючись Договором № ____ від «__» _____20__ р. на виконання робіт з польового забезпечення  профільного вертикального сейсмічного профілювання, надає Підряднику - ________________________ дане Замовлення на виконання Робіт на наведених нижче умовах:

| Свердловина | № ___ ________ ГКР |
| --- | --- |
| Місце (територія) виконання Робіт | Полтавська область, ______________ район, географічні координати точки орієнтування (GPS), п.ш.Х=_____________, с.д.Y=_____________. |
| Дата та час початку виконання Робіт |  |

Уповноважена особа Замовника                   підпис		ПІБ представника Замовника

Час направлення Замовлення       _______________ годин

Замовлення погоджено

| _________________ (Посада керівника або уповноваженої особи) | ______________ ____________________________ (підпис) ПІБ керівника або уповноваженого представника Підрядника місце печатки |
| --- | --- |

--------------------------------------------------Закінчення Зразку--------------------------------------------

Підписи Сторін (про погодження Зразку):

| Замовник: _________________________ | Виконавець: ТОВ «____________________» |
| --- | --- |
| Директор __________ ____________________ | Директор _____________ _._. ___________ |